Reporte de Retraso en la Entrega de Avance de Proyecto para la Gerencia

Efraín Jared Ramírez Díaz, líder del equipo.

A nombre del equipo que produce el proyecto de Mini Sice, le hago saber a la parte de la gerencia de la empresa que, en la pasada junta con el cliente, se le hizo entrega de una versión del proyecto incompleta, esta versión ya era funcional, las partes que hacían falta eran la funcionalidad de unas interfaces.

La estructura de Mini Sice ya está completa, solo hace falta la parte de la codificación, el cliente quedo satisfecho con ver la parte visual del proyecto, de igual forma que al cliente le hacemos saber que según la herramienta de riesgos, el proyecto tiene 3 días de retraso, por lo tanto como líder del equipo es mi responsabilidad notificar que he intensificado la productividad del equipo con horas extras en el proyecto, para reponer esos días perdidos y entregar el proyecto en el tiempo que se acordó con el cliente.

Sin más por el momento, gracias por su atención.