Segundo Reporte

Se concluyeron las historias de usuario, posteriormente se comenzó con la revisión de estas.

Aún hay prototipos pendientes, solo hay alrededor de 3 o 4 prototipos concluidos y revisados.

Se ha comenzado con la parte de codificación de las ventanas, ya hay una base de datos la cual tiene conexión con la página web, solo las ventanas de Login y ver alumnos ya son funcionales. Los usuarios ya pueden iniciar sesión en la página y además ya se pueden registrar alumnos.

Se encontró una plantilla del contrato, la cual será llenada más adelante. Se ha dado inicio a las pruebas del sistema, las cuales están siendo documentadas, pero sin seguir un formato.